Selaus ylemmäs

Ohjlemiston konfigurointi/alustustoimet ei valuable, leivottava muihin user storeihin, asiakas ei pidä valuablena.

User story:tagien lisäykset myöhemmin, ei olisi tarvinnut noin tarkasti, ensin karkea lisäys, sitten tarkemmat.

Pystyy lisäämään kirjan, sitten selaus = kaikkien haku (, muokkaus, poisto.) eka

Kirjan jälkeen pitäisi t lisäämään web-lukuvinkki. toka

Käyttäjä haluaa merkata lukuvinkin luetuksi seuraavaksi. kolmas

Uusia juttuja edellisten jälkeen:

hakuominaisuus = rajattu selailu, esim. näytä tietyn kirjoittajan kirjat

uudet user storyt

1. tagin perusteella neljäs
2. kirjoittaja
3. vapaa haku
4. and-muotoinen (esim. hellas ja testaus)

Uuden taskin arvio lisätään sille päivälle, kun lisätään.

Hyvässä vaiheessa, toimii myös gradlew:lla.

Miten testaus?

Seuraavaksi mietittävä, mitä luvataan seuraavaan sprinttiin. Lujitettava prosessia, että päästään defOfDone-tasolle, ei aina vaan uusia taskeja tekoon.

Sprint1 : 2,25/2,5.

Vilkaise arvosteluperusteet. Ei enää niin armollista.

Ensi viikon tapaaminen: klo 11.00.

Kanta vaihtoon: Stop and fix.

Tapaaminen ke klo 12 gurulaa vastapäätä.